Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения  “Село Овсорок”

Жиздринского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2019 г.                                                                               № 8

«О безаварийном пропуске паводковых вод

на реках сельского поселения «Село Овсорок»  в период

весеннего половодья 2019 года».

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и прохождения паводковых вод на реках сельского поселения  администрация  сельского поселения  «Село Овсорок :

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года (прилагается).

- Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности принять план к исполнению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

СП «Село Овсорок»                                                             В.Е.Алексеенкова

Приложение № 1

к Постановлению администрации

СП «Село Овсорок»»

от 18.03. 2019 года  № 8

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВОРИЙНОГО ПРОПУСКА

ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННОГО ПОЛОВОДЬЯ 2019 ГОДА

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Разработка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2019 года. | до 28.03.2019 | Администрация сельского поселения организации (по согласованию) |
|  | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления | до 28.03.2019 | администрация сельского поселения организации (по согласованию) |
|  | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего половодья | до 28.03.2019 | владельцы и арендаторы гидротехнических сооружений (по согласованию), |
|  | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения. | март - апрель 2019 | Администрация сельского поселения, организации (по согласованию) |
|  | Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения | март | МКОУ «Овсорокская средняя школа» (по согласованию) |
|  | Проверка готовности гидротехнических сооружений (далее ГТС), расположенных на территории поселения, подверженных весеннему половодью, к пропуску паводковых вод. Обследование ГТС, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принятие мер к организации работ по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | март - апрель 2019 | Администрация сельского поселения, собственники ГТС (по согласованию |
|  | Обеспечение проведения инвентаризации имеющихся ГТС, проведение проверки наличия проектно-сметной документации на гидротехнических сооружениях, находящихся на подведомственной территории. Обеспечение слива бесхозяйных водных объектов | до 28.03.2019 | администрация сельского поселения собственники ГТС (по согласованию) |
| Практические мероприятия |  |  |  |
|  | Проверка системы оповещения населения | в течение подготовительного периода | Администрация сельского поселения |
|  | Организация работы по обваловке площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, животноводческие фермы, скотомогильники), с целью недопущения попадания загрязняющих и ядовитых веществ в водные объекты | до 01.04.2019 | Администрация сельского поселения, Руководители КФХ, СПК (по согласованию) |
|  | Очистка входных и выходных русел водопропускных труб автомобильных дорог расположенных на территории сельского поселения. Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в случае обильного выпадения осадков | до 29.03.2019 | ДРСУ-6, ДРСУ-8 (по согласованию) Администрация сельского поселения |
|  | Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой водой в условиях ограничения ее централизованной подачи | до 28.03.2019 | администрация сельского поселения |
|  | Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах затопления, местах временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления | в период весеннего половодья | (по согласованию) |
|  | Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме | на период паводка, исходя из паводковой ситуации | Администрация сельского поселения |