**Приложение 1**

**к Решению Сельской Думы**

**сельского поселения**

**«СелоОвсорок»**

**от 23.11.2021 № 31**

**План**

**ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах**

**сельского поселения «Овсорок» на 2022 год и плановый период 2023 -2024 г. г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Общая площадь**  **(кв.м.)** | **Длина**  **(м)** | **Ориентировочная ширина**  **(м)** | **Состояние элементов**  **существующей дороги (дефекты)** | **План мероприятий** | | |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д. Яровщина  ул Центральная | 4000 | 1000 | 4,0 | Значительный износ грунтового покрытия, щебёночного покрытия выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |  |
| 2. | д. Улемец ул Садовая | 2000 | 500 | 4,0 | Значительный износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |  |
| 3. | Д.Судимир ул. Центральная | 5200 | 1300 | 4,0 | Значительный износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |
| 4. | С.Овсорок ул.  Озерная | 2400 | 600 | 4,0 | Значительный износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |
| 5. | д. Яровщина,  ул. Родниковая | 2800 | 400 | 4,0 | Значительный износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы |  |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |