АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ОВСОРОК»  
ЖИЗДРИНСКОГО РАЙОНА  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2025 г № 7

**О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Село Овсорок» от 29.03.2019 № 11 «О муниципальной программе «Благоустройство сельского поселения «Село Овсорок» на 2019-2024 годы»**

В соответствии Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Овсорок» о бюджете сельского поселения «Село Овсорок» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, Уставом сельского поселения «Село Овсорок»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В постановление администрации сельского поселения «Село Овсорок» от 29.03.2019 № 11 «О муниципальной программе «Благоустройство сельского поселения «Село Овсорок» на 2019-2024 годы» внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Село Овсорок» от 25.02.2025 № 3 «О продлении срока действия муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения «Село Овсорок» на 2019-2024 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоявшего постановления оставляю за собой.

**И.о. Главы администрации  
СП «Село Овсорок»**

**В.Е. Алексеенкова**

**Приложение  
к постановлению  
администрации СП  
«Село Овсорок»  
от 1 апреля 2025 г. № 7**

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ОВСОРОК» ОТ 29.03.2019 № 11**

1. В наименовании цифру «2024» заменить цифрой «2027».

2. В пункте 1 цифру «2024» заменить цифрой «2027».

3. В приложении к постановлению:

а) наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Благоустройство сельского поселения «Село Овсорок» на 2019-2027 годы»;

б) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Благоустройство сельского поселения «Село Овсорок» на 2019-2027годы « (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Овсорок» |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Овсорок» |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация сельского поселения «Село Овсорок» |
| Основные цели Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Село Овсорок»  Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения  Совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения  Приведение в качественное состояние элементов благоустройства  Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  Улучшение освещения улиц в населенных пунктах  Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  Улучшение состояния автодорог общего пользования, внутридворовых территорий  Выявление новых эффективных форм, ценных инициатив в сфере благоустройства |
| Сроки реализации Программы | 2019 – 2027 годы |
| Структура Программы | Паспорт муниципальной Программы «Благоустройство сельского поселения « Село Овсорок» на 2019-2027 годы»  Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами  Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы  Раздел 3.Общий объём ресурсов, необходимый для реализации программы, и его обоснование  Раздел 4 Система управления реализацией программы  Раздел 5. Оценка эффективности Программы  Приложение 1: Система программных мероприятий  Программа не содержит подпрограмм |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Объем финансирования Программы составляет:  2019 - 2699,602 тыс. руб.  2020 – 3642,648 тыс. руб.  2021 - 4593,756 тыс. руб.  2022 - 4964,356 тыс. руб.  2023 – 5 534,565 тыс. руб.  2024 – 3789,481.67 тыс. руб.  2025 – 2560,561 тыс. руб.  2026 – 2268,704 тыс. руб.  2027 – 2058,486 тыс. руб.  Итого: 32112159,67 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, уточняются при определении финансирования и формирования проектов решений Сельской Думы сельского поселения о местном бюджете. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  Определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения  Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  Улучшение состояния территорий сельского поселения  Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения  Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  Совершенствование эстетического состояния территории;  Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  Создание зелёных зон для отдыха для населения;  Увеличение количества высаживаемых деревьев;  Благоустроенность населенных пунктов поселения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Село Овсорок» |

в) абзаце третьем пункта 2.4.раздела 2 цифру «2024» заменить цифрой «2027».

г) таблицу № 1 пункта 3.4 Раздела 3 изложить в следующей редакции:

Таблица № 1

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование направлений использования средств Программы** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 21 | **Уличное освещение** | 242,265 | 290,240 | 434,090 | 424,826 | 539,0 | 516.000 | 465.0 | 465,0 | 355.000 | |
| 2 | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | 40,770 | 50,000 | 95,000 | 209,204 | 30,170 | 515.507.25 | 50,0 | 50,0 | 50.0 | |
| 3 | **Поощрение муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса** | 0,000 | 0,000 | 147,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.00 | |
| 4 | **Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0.00 | |
| 5 | **Реализация проектов развития общественной инфраструктуры сельских поселений, основанных на местных инициативах** | 1036,021 | 1138,064 | 577,067 | 1128,814 | 1252,308 | 879. 428.82 | 200,000 | 0,000 | 0.00 | |
| 6 | **Мероприятия по обустройству и восстановлению воинских захоронений** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.00 | |
| 7 | **Прочие мероприятия по благоустройству поселений** | 965,324 | 1175,272 | 2592,161 | 968,531 | 2229,559 | 638. 545.60 | 745.561 | 653.704 | 553.486 | |
| 8 | **Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области** | 415,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | |
| 9 | **Стимулирование муниципальных образований Калужской области-победителей конкурса по благоустройству территории, прилегающей к государственным объектам, оказывающим медицинскую помощь** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1034,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.00 | |
| 10 | **Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог** | 0,000 | 300,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.00 | |
| 11 | **Содержание автомобильных дорог** |  | 689,072 | 747,518 | 1198,000 | 1483,528 | 1240.000 | 1100. 000 | 1100.000 | 1100.000 |
| **ИТОГО** | | 2699,602 | 3642,648 | 4593,756 | 4964,356 | 5534,565 | 3789.481.67 | 2560. 561 | 2268.704 | 2058.486 |

д) приложение к муниципальной программе «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | **Цель**  **мероприятия** | **Сроки исполнения**  **(годы)** | **местный бюджет** | **иные источники** | **Общая сумма, тыс.руб** | **Сумма по годам** | | | | | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | | **2027** | | | |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций,  индивидуальных предпринимателей по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности. | Администрация сельского поселения | Не допущение возникновения пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2019-2027 | Без финансовых затрат |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Не допущение возникновения лесных пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2019-2027 | Без финансовых затрат |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 3 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий населённых0  пунктов | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | | | 0 |
| 4 | Подготовка и проведение субботников | Администрация сельского поселения | Благоустройство территорий  Населённых пунктов | 2019-2027 | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| **5** | **Организация ритуальных услуг и**  **содержание мест захоронения** | **Администрация сельского поселения** | **Благоустройство мест захоронений** | **2019-2027** | **Местный бюджет** |  | **575,174** | **40,770** | **50,000** | **95,000** | **209,204** | **30, 200** | **515 507.25** | **50,000** | **50,000** | | | **50.000** | | |
| 6 | Проведение сходов граждан по организации сбора и вывоза ТБО | Администрация сельского поселения | Информирование населения | 2019-2027 | Без финансовых затрат |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| **7** | **Уличное освещение** | **Администрация сельского поселения** |  | **2019-2026** | **Местный бюджет** |  | **3265,421** | **242,265** | **290,240** | **434,090** | **424,826** | **539,000** | **516,000** | **465,000** | **465,000** | | | **355 000** | | |
| 7.1 | Содержание, ремонт и оплата за уличное освещение | Администрация сельского поселения |  | 2019-2026 | Местный бюджет |  | 1828,440 | 167,000 | 225,240 | 192,000 | 224,000 | 420,200 | 318.1 | 300.0,000 | 300,00 | | | 300. 000 | | |
| 7.2 | Расширение сети уличного освещения: приобретение ламп, счетчиков и их установка | Администрация сельского поселения |  | 2019-2026 | Местный бюджет |  | 1376,982 | 75,265 | 65,000 | 242,091 | 200,826 | 118,800 | 197.9 | 165.0, | 165,0 | | | 55.0 | | |
| **8** | **Реализация проектов развития общественной инфраструктуры сельских поселений, основанных на местных инициативах** | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | **2019-2026** | **Всего**  Местный бюджет  Районный бюджет  Областной бюджет |  | **5332,274**  1043,378  760,451  3528,445 | **1036,021**  208,602  150,000  677,419 | **1138,064**  227,613  210,451  700,000 | **577,067**  126,097  100,00  350,970 | **1128,814**  216,758  100,000  812,056 | **1252,308**  164,308  100,000  988,000 | **879 428.82,000** | **200**.**00** | 0,000 | | | 0.000 | | |
| **9** | **Прочие мероприятия по благоустройству поселений** | **Администрация сельского поселения** | **Благоустройство территории поселения** | **2019-2026** | **Местный бюджет** |  | **10762,669** | **965,324** | **1175,272** | **2592,161** | **968,531** | **2229,600** | **638.545** | **745.561** | **653. 704** | | | **553.486** | | |
| 9.1 | Приобретение детских и спортивных площадок и установка ограждений, навеса | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2026 | Местный бюджет |  | 911,155 | 0,000 | 250,000 | 329,655 | 71,500 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0.0 | | | |
| 9.2 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников. (валка аварийных деревьев) | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2026 | Местный бюджет |  | 2083,566 | 300,000 | 400,00 | 238,000 | 328,466 | 37,100 | 0.0 | 230,0 | 300,00 | | 150.0 | | | |
| 9.3 | приобретение материалов | Администрация сельского поселения |  | 2019-2026 | Местный бюджет |  | 904,961 | 111,124 | 60,272 | 100,000 | 68,565 | 310,000 | 2,0 | 50,000 | 50,000 | | 50. 000 | | | |
| 9.4 | Содержание, ремонт и санитарная очистка колодцев, благоустройство территорий | Администрация сельского поселения | Санитарная очистка колодцев | 2019-2026 | Местный бюджет |  | 1532,700 | 292,400 | 150,000 | 147,000 | 150,000 | 453,300 | 200,00 | 200,000 | 200,00 | | 200.00 | | | |
| 9.5 | Строительство новых колодцев | Администрация сельского поселения | Благоустройство территории поселения | 2019-2026 | Местный бюджет |  | 922,000 | 250,000 | 65,000 | 97,000 | 240,000 | 0,000 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | | 0.0 | | | |
| 9.6 | Озеленение (высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей), приобретение посадочного материала |  |  |  |  |  | 148,300 | 11,800 | 65,000 | 15,000 | 10,000 | 1,500 | 4,00 | 35,0 | 35,0 | | 35.0 | | | |
| 9.7 | Капитальный ремонт перехода через плотину |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0.0 | | | |
| 9.8 | Приобретение контейнеров и обустройство контейнерных площадок |  |  |  |  |  | 307,994 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 200,800 | 67.0 | 0,000 | 0.0 | | 0.0 | | | |
| 9.9 | Благоустройство территории сельского поселения |  |  |  |  |  | 3951,993 | 0,000 | 185,000 | 1605,506 | 100,000 | 1226,900 | 365.545 | 80.561 | 68.7040 | | 118.486 | | | |
| **10** | **Поощрение муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса** |  |  |  |  |  | **147,920** | **0,000** | **0,000** | **147,920** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0.00** | | | | |
| **11** | **Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области** |  |  |  |  |  | **415,222** | **415,222** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0.00** | | | | |
| **12** | **Стимулирование муниципальных образований Калужской области-победителей конкурса по благоустройству территории, прилегающей к государственным объектам,оказывающим медицинскую помощь** |  |  |  |  |  | **1034,981** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1034,981** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | 0.00 | | | | |
| **13** | **Мероприятия по обустройству и восстановлению воинских захоронений** |  |  |  |  |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | 0.00 | | | | |
| **14** | **Резервные средства** |  |  |  |  |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | | 0.00 | |
| **15** | **Ремонт и капитальный ремонт дорог** |  |  |  |  |  | **300,00** | **0,000** | **300.00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | | 0.00 | |
| **16** | **Содержание автомобильных дорог** |  |  |  |  |  | **5618,090** | **0,000** | **689,072** | **747,518** | **1198,000** | **1483,500** | **1240,00** | **1100,000** | **1100.00** | | | | **1100.0** | |
|  | **Итого по программе:** |  |  |  |  |  | **27451,708** | **2699,602** | **3642,648** | **4593,756** | **4964,356** | **5534,565** | **3789. 481.67** | **2560.561** | **2268. 704** | | | | **2058. 486** | |